АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Темников

«20» марта 2025 № 116

**О вынесении на публичные слушания проекта плана долгосрочного развития опорного населенного пункта г. Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации**

**на период до 2030 года.**

На основании ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях на территории Темниковского муниципального района, направленных на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить публичные слушания на территории Темниковского муниципального района на 21 апреля 2025 года на 10 час. 00 мин.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации Темниковского муниципального района, расположенное по адресу: РМ, Темниковский район, г. Темников, ул. Кирова, д.26.

3. На публичные слушания вынести следующий вопрос:

Утверждение долгосрочного плана развития опорного населенного пункта г. Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации на период до 2030 года.

4. Обсуждение плана развития осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний.

5. С проектом долгосрочного плана развития опорного населенного пункта г. Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации на период до 2030 года можно ознакомиться в управлении по экономике Администрации Темниковского муниципального района и на официальном сайте Администрации Темниковского муниципального района.

6. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Лисин А.С. – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Темниковского муниципального района;

Члены рабочей группы:

Овчинникова В.М. – первый заместитель Главы Темниковского муниципального района;

Симцов А.В. - заместитель Главы – начальник управления строительства и ЖКХ Темниковского муниципального района;

Шачанина И.В. - заместитель Главы – начальник управления по экономике Темниковского муниципального района;

Булгакова Г.В. - заместитель Главы – начальник управления по социальным вопросам;

Вантяева Н.П. - заместитель Главы – начальник финансового управления;

Царамова Е.Ю. – начальник юридического отдела;

Игонов Д.Ф. – Глава администрации Темниковского городского поселения.

7. Постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района О.Н. Родайкин

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Темников

\_\_\_\_\_\_ апреля 2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении долгосрочного плана развития опорного населенного пункта г. Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации на период до 2030 года**

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696, руководствуясь планом мероприятий («Дорожной карты») по формированию и направлению заявочной документации на конкурсный отбор в Минсельхоз России для участия в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2028 годы, Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочный план развития опорного населенного пункта г.Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации на период до 2030 года (прилагается).

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района О.Н. Родайкин

Долгосрочный план развития

опорного населенного пункта г. Темников и прилегающей территории Темниковской сельской агломерации

Паспорт долгосрочного плана развития

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный координатор разработки и реализации долгосрочного плана развития | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Темниковского муниципального района |
| Соисполнители разработки и реализации долгосрочного плана развития | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Темниковского муниципального района |
| Участники долгосрочного плана развития | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Темниковского муниципального района;  Управление по социальной работе Администрации Темниковского муниципального района;  Управление по вопросам строительства и ЖКХ Администрации Темниковского муниципального района  МБУ «Центр культуры»;  МБОУ Темниковский детский сад «Золотой Петушок»;  МБУ «Центральная библиотечная система»;  ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И. Рудявского». |
| Перечень государственных программ Российской Федерации, финансово участвующих в реализации мероприятий долгосрочного плана развития | 1.Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».  2. Государственная программа «Развитие образования»  3. Государственная программа «Развитие культуры»  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»  4.Государственная программа «Развитие здравоохранения»  5. Государственная программа «Развитие транспортной системы» |
| Целевые индикаторы долгосрочного плана развития | 1. Численность населения сельской агломерации по состоянию на начало года; 2. Численность населения ОНП; 3. Количество созданных новых рабочих мест в сельской агломерации;   4. Количество реализованных проектов обустройства объектами инфраструктуры и благоустройства сельских территорий |
| Цели/Целевые индикаторы государственных/ муниципальных программ, на достижение которых оказывает влияние реализация долгосрочного плана развития | 1.Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного общего образования и соответствующей современным потребностям общества и каждого гражданина/ доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения -100%/ государственная программа «Развитие образования в Российской Федерации»;   1. Обеспечение доступности предоставляемых населению коммунальных услуг/ доля коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в замене - 10%/ государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 2. Благоустройство сельских территорий/ Количество   реализованных проектов обустройства объектами  инфраструктуры и благоустройства сельских  территорий/Комплексное развитие сельских территорий/ Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Темниковском муниципальном районе». |
| Срок реализации долгосрочного плана развития | 2025 - 2030 годы |
| Объемы финансового обеспечения реализации долгосрочного плана развития | **Всего** - 2 321 678,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году - 191 304,7 тыс. рублей;  в 2026 году - 222 910,8 тыс. рублей;  в 2027 году - 464 607,8 тыс. рублей;  в 2028 году – 1 154283,5 тыс. рублей;  в 2029 году – 219 978,9 тыс. рублей;  в 2030 году – 68 592,5 тыс. рублей;  в том числе:  **за счет средств федерального бюджета** – 1 020 521,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году - 129 588,0 тыс. рублей;  в 2026 году - 66 267,6 тыс. рублей;  в 2027 году - 89 320,6 тыс. рублей;  в 2028 году – 563 240,6 тыс. рублей;  в 2029 году – 137 782,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 34 323,0 тыс. рублей;  **за счет средств регионального бюджета** - 1261 776,0 тыс.  рублей, в том числе:  в 2025 году - 57 825,3 тыс. рублей;  в 2026 году - 150 057,1 тыс. рублей;  в 2027 году - 365 833,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 580 528,1 тыс. рублей;  в 2029 году – 76 465,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 31 066,4 тыс. рублей;  **за счет средств местного бюджета** - 14 130,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году - 1 891,4 тыс. рублей;  в 2026 году - 1 353,1 тыс. рублей;  в 2027 году - 4 120,5 тыс. рублей;  в 2028 году – 5 081,8 тыс. рублей;  в 2029 году – 980,5 тыс. рублей;  в 2030 году – 703,1 тыс. рублей;  за счет средств из внебюджетных источников- 25 250,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году - 2 000,0 тыс. рублей;  в 2026 году - 5 233,0 тыс. рублей;  в 2027 году - 5 333,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 5 433,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 4 751,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 500,0 тыс. рублей; |

Приложение 1

к постановлению администрации

Темниковского муниципального района

от \_\_\_\_ апреля 2025 №\_\_\_\_

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| 1 | Численность населения сельской агломерации по состоянию на начало года\* | Человек | 12214 | 11866 | 11519 | 11179 | 10860 | 10545 |
| 2 | Численность населения ОНП\* | Человек | 6235 | 6163 | 6091 | 6019 | 5947 | 5875 |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест в сельской агломерации | Единиц | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 4 | Перечень инфраструктурных индикаторов, характеризующих результаты реализации ДПР: |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1.* | *Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях* | *м2* | *244* | *244* | *244* | *244* | *245* | *245* |
| *4.2.* | *Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями,* | *Человек* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| *4.3.* | *Количество граждан улучшивших жилищные условия* | *Человек* | *10* | *42* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *4.4.* | *Ввод сетей водоснабжения* | *Километров* | *12* | *13* | *13* | *13* | *13* | *13* |
| *4.5.* | *Ввод автомобильных дорог* | *Километров* | *4,0* | *1,05* | *1,15* | *0,7* | *0,7* | *1,2* |
| *4.6.* | *Увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям* | *Километров* | *13,,2* | *13,2* | *13,2* | *13,2* | *13,2* | *13,2* |
| *4.7.* | *Увеличение числа дошкольных учреждений, здания которых находятся в нормативном состоянии* | *Единиц* | *-* | *-* | *-* | *1* | *1* | *-* |
| *4.8.* | *Увеличение числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в нормативном состоянии* | *Единиц* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* |
| *4.9.* | *Создание новых мест для дополнительного образования детей* | *Мест* | *-* | *25* | *25* | *-* | *-* | *-* |
| *4.10.* | *Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры* | *Процент* | *89* | *90* | *92* | *94* | *96* | *98* |
| *4.11.* | *Увеличение числа ветеринарных учреждений, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и нормативам* | *Единиц* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.12.* | *Увеличение числа обустроенных спортивных площадок* | *Единиц* | *-* | *1* | *1* |  |  |  |

\*- целевой прогноз с ориентиром на рост (сохранение) численности населения с учетом реализации мероприятий ДПР

Приложение 2

к постановлению администрации

Темниковского муниципального района

от \_\_\_\_ апреля 2025 №\_\_\_

Комплекс мероприятий долгосрочного плана развития сельской агломерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования мероприятий** | **Наименование НП** | **ОКТМО** | **Источники финансового обеспечения реализации мероприятий\*** | **Период** | **Источники средств, сумма (тыс.рублей)** | | | | | **Наименования результатов реализации мероприятий** | | | **Величина результатов** | **Ед. изм.** | | | **Контрольные точки достижения результатов (дата)** | |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВнСр** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | | 15 | |
| ***1*** | **Инфраструктура образования** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ***1.1.*** | Капитальный ремонт МБОУ Темниковский детский сад "Сказка" -замена кровли, замена окон, ремонт фундамента, ремонт потолков, электромонт. работы, внутр.штукатурные и малярные работы, ремонт системы пожаротушения, ремонт слоботочных систем, ремонт входных групп лестниц и крыльца, ремонт систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа РФ "Развитие образования"/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия»/Муниципальная программа "Развитие образования" | **Всего** | **47000,0** | **42300,0** | **4700,0** | **0,0** | **0,0** | Увеличение числа дошкольных учреждений, здания которых находятся в нормативном состоянии | | | +1 | ед. | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 47000,0 | 42300,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.2.*** | Капитальный ремонт МБОУ Темниковский детский сад "Золотой Петушок" -замена кровли, замена окон, ремонт фундамента, ремонт потолков, электромонт.работы, внутр.штукатурные и малярные работы, ремонт системы пожаротушения, ремонт слоботочных систем, ремонт входных групп лестниц и крыльца, ремонт систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа РФ "Развитие образования"/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия»/Муниципальная программа "Развитие образования" | **Всего** | **99000,0** | **89100,0** | **9900,0** | **0,0** | **0,0** | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования | | | +1 | % | | | 12.2029 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 99000,0 | 89100,0 | 9900,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.4.*** | Капитальный ремонт Аксельская СОШ-замена кровли, замена окон, ремонт фундамента, ремонт потолков, электромонт.работы, внутр.штукатурные и малярные работы, ремонт системы пожаротушения, ремонт слоботочных систем, ремонт входных групп лестниц и крыльца, ремонт систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения в с. Аксел | село Аксел | 89649404 | Государственная программа РФ "Развитие образования"/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия»/Муниципальная программа "Развитие образования" | **Всего** | **58000,0** | **58000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | | | 1567.1 | кв.м | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 58000,0 | 58000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.9.*** | Капитальный ремонт здания МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Семикова»,расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Темников, ул. Интернатская,д.4 | город Темников | 89649101 | Государственная программа РФ "Развитие образования"/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия»/Муниципальная программа "Развитие образования"; Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **109836,9** | **28557,6** | **75787,5** | **5491,8** | **0,0** | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | | | 6636,83 | кв.м | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 60000,0 | 15600,0 | 41400,0 | 3000,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 49836,9 | 12957,6 | 34387,5 | 2491,8 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Инфраструктура образования*** | | | | | ***Итого*** | **313836,9** | **217957,6** | **90387,5** | **5491,8** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **60000,0** | **15600,0** | **41400,0** | **3000,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **154836,9** | **113257,6** | **39087,5** | **2491,8** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **99000,0** | **89100,0** | **9900,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***2*** | **Инфраструктура здравоохранения** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ***2.1.*** | Капитальный ремонт Пищеблока в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»/ Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» | **Всего** | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт зданий позволит улучшить условия оказания стационарной помощи и привести в соответствие с лицензионными требованиями состояние зданий и сооружений лечебного учреждения | | | 409,6 | кв.м | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.2.*** | Замена водопровода на территории больницы в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»/ Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» | **Всего** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт зданий позволит улучшить условия оказания стационарной помощи и привести в соответствие с лицензионными требованиями состояние зданий и сооружений лечебного учреждения | | | 600 | м | | | 12.2027 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.3.*** | Строительство ФАП в с. Тарханы | село Тарханы | 89649404 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»/ Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» | **Всего** | **5000,0** | **5000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство ФАПа позволит жить полноценной жизнью сельское население | | | 63,75 | кв.м. | | | 12.2028 г. | | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Инфраструктура здравоохранения*** | | | | | ***Итого*** | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***3.*** | **Инфраструктура культуры** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ***3.1.*** | Капитальный ремонт аварийного здания Центральной районной и детской районной библиотеки в г. Темникове (Замена кровли; Замена электропроводки; Замена входных дверей; Замена оконных рам на стеклопакеты) | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма»/Муниципальная программа "Развитие сферы культуры" | **Всего** | **80000,0** | **0,0** | **80000,0** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт аварийного здания Центральной районной и детской районной библиотеки | | | 601 | кв.м. | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 80000,0 | 0,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3.2.*** | Строительство Центра культурного развития в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **400000,0** | **0,0** | **400000,0** | **0,0** | **0,0** | Строительство Центра культурного развития | | | 1500 | кв.м. | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3.3.*** | Капитальный ремонт сельского клуба в с. Аксел | село Аксел | 89649404 | Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **55537,6** | **0,0** | **55537,6** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт сельского клуба | | | 680 | кв.м. | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 55537,6 | 0,0 | 55537,6 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***3.4.*** | Капитальный ремонт сельского клуба в д. Алексеевка | деревня Алексеевка | 89649480 | Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **23060,3** | **0,0** | **23060,3** | **0,0** | **0,0** | Капитальный ремонт сельского клуба | | | 159 | кв.м | | | 12.2029 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 23060,3 | 0,0 | 23060,3 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Инфраструктура культуры*** | | | | | ***Итого*** | **558597,9** | **0,0** | **558597,9** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **200000,0** | **0,0** | **200000,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **335537,6** | **0,0** | **335537,6** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **23060,3** | **0,0** | **23060,3** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***4.*** | **Инфраструктура спорта** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ***4.1*** | Создание малых спортивных площадок ГТО | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта»/Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | **Всего** | **3069,1** | **2915,6** | **153,5** | **0,0** | **0,0** | Обеспечение благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. | | | 25 | проектная мошность посещений | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 3069,1 | 2915,6 | 153,5 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***4.2*** | Создание малых спортивных площадок ГТО | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта»/Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | **Всего** | **3069,1** | **2915,6** | **153,5** | **0,0** | **0,0** | Обеспечение благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. | | | 25 | проектная мощность посещений | | | 12.2027 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 3069,1 | 2915,6 | 153,5 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***4.3*** | Реконструкция здания ФОКа Темниковской ДЮСШ в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»/ Государственная программа Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта»/Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | **Всего** | **35000,0** | **0,0** | **35000,0** | **0,0** | **0,0** | Расширение площади для реализации программы доступности для детей инвалидов. Обеспечение благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. | | | 480 | кв.м. | | | 12.2027 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 35000,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Инфраструктура спорта*** | | | | | ***Итого*** | **41138,2** | **5831,2** | **35307,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **3069,1** | **2915,6** | **153,5** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **38069,1** | **2915,6** | **35153,5** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***5.*** | **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ***5.1.*** | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия»/Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | **Всего** | **90000,0** | **0,0** | **89100,0** | **900,0** | **0,0** | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | | | 7819 | м. | | | 12.2030 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 21900,0 | 0,0 | 21681,0 | 219,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 13300,0 | 0,0 | 13167,0 | 133,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 16100,0 | 0,0 | 15939,0 | 161,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 23000,0 | 0,0 | 22770,0 | 230,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 15700,0 | 0,0 | 15543,0 | 157,0 | 0,0 |
| ***5.2.*** | Строительство водопроводных сетей в г. Темникове ул Дальняя | город Темников | 89649101 | Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Государственная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» | **Всего** | **49500,0** | **0,0** | **49500,0** | **0,0** | **0,0** | Водоснабжение населения ул. Дальней по г. Темников | | | 293 | м. | | | 12.2027 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 49500,0 | 0,0 | 49500 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5.3.*** | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия»/Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | **Всего** | **45900,0** | **0,0** | **45441,0** | **459,0** | **0,0** | Капитальный ремонт сетей водоотведения | | | 3900 | м. | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 23500,0 | 0,0 | 23265,0 | 235,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 22400,0 | 0,0 | 22176,0 | 224,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5.4.*** | Капитальный ремонт очистных сооружений в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия»/Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | **Всего** | **170000,0** | **0,0** | **168300,0** | **1700,0** | **0,0** | Капитальный ремонт очистных сооружений | | | проектная мощность 800 м3/сутки | м3/сутки | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 170000,0 | 0,0 | 168300,0 | 1700,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_Инженерная инфраструктура*** | | | | | ***Итого*** | **355400,0** | **0,0** | **352341,0** | **3059,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **23500,0** | **0,0** | **23265,0** | **235,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **44300,0** | **0,0** | **43857,0** | **443,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **62800,0** | **0,0** | **62667,0** | **133,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **186100,0** | **0,0** | **184239,0** | **1861,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **23000,0** | **0,0** | **22770,0** | **230,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **15700,0** | **0,0** | **15543,0** | **157,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***6*** | **Дороги** | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| **6.1.** | Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог»/Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства"; Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **467155,0** | **373724,0** | **88760,0** | **4671,0** | **0,0** | Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, км | | | 10.4км. | км. | | | 12.2030 г. | |
| на 2025 год | 159850,0 | 127880,0 | 30372,0 | 1598,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 74500,0 | 59600,0 | 14155,0 | 745,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 80000,0 | 64000,0 | 15200,0 | 800,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 53905,0 | 43124,0 | 10242,0 | 539,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 58460,0 | 46768,0 | 11107,0 | 585,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 40440,0 | 32352,0 | 7684,0 | 404,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Дороги*** | | | | | ***Итого*** | **467155,0** | **373724,0** | **88760,0** | **4671,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **159850,0** | **127880,0** | **30372,0** | **1598,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **74500,0** | **59600,0** | **14155,0** | **745,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **80000,0** | **64000,0** | **15200,0** | **800,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **53905,0** | **43124,0** | **10242,0** | **539,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **58460,0** | **46768,0** | **11107,0** | **585,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **40440,0** | **32352,0** | **7684,0** | **404,0** | **0,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **7** | **Прочее** | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| ***7.1.*** | Строительство (приобретение) жилья детям сиротам | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»/Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" | **Всего** | **23461,2** | **0,0** | **23461,2** | **0,0** | **0,0** | Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | | | 18 | чел. | | | 12.2030 г. | |
| на 2025 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 3910,2 | 0,0 | 3910,2 | 0,0 | 0,0 |
| ***7.2.*** | Обеспечение жильем молодых семей | город Темников | 89649101 | Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" | **Всего** | **26771,0** | **11009,0** | **1798,4** | **463,6** | **13500,0** | Обеспечение жильем молодых семей | | | 6 | количество семей | | | 12.2030 г. | |
| на 2025 год | 4044,5 | 1708,0 | 278,1 | 58,4 | 2000,0 |
| на 2026 год | 4198,5 | 1752,0 | 286,4 | 60,1 | 2100,0 |
| на 2027 год | 4382,5 | 1805,0 | 295,0 | 82,5 | 2200,0 |
| на 2028 год | 4547,8 | 1859,0 | 303,8 | 85,0 | 2300,0 |
| на 2029 год | 4714,4 | 1914,0 | 312,9 | 87,5 | 2400,0 |
| на 2030 год | 4883,3 | 1971 | 322,2 | 90,1 | 2500,0 |
| ***7.3.*** | Строительство квартир, предназначенных для работников сельхозпредприятий агропромышленного комплекса по договору найма | Темниковский муницпальный район | 89649000 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **42831,0** | **0,0** | **30636,0** | **445,0** | **11750,0** | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | | | 1224 | м2 | | | 12.2030г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 10446,0 | 0,0 | 7208,0 | 105,0 | 3133,0 |
| на 2027 год | 10446,0 | 0,0 | 7208,0 | 105,0 | 3133,0 |
| на 2028 год | 10446,0 | 0,0 | 7208,0 | 105,0 | 3133,0 |
| на 2029 год | 7834,0 | 0,0 | 5405,0 | 78,0 | 2351,0 |
| на 2030 год | 3659,0 | 0,0 | 3607,0 | 52,0 | 0,0 |
| ***7.4.*** | Модульное здание ветеринарной клиники районной ветеринарной станции (с амбулаторным и вспомогательным корпусом) г.Темников | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **55000,0** | **0,0** | **55000,0** | **0,0** | **0,0** | Увеличение числа ветеринарных учреждений, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и нормативам | | | +1 | ед. | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 55000,0 | 0,0 | 55000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***7.5.*** | Мобильный ветеринарный пункт на колесном транспортном средстве с оснащением для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий в количестве 3 ед. | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **6000,0** | **0,0** | **6000,0** | **0,0** | **0,0** | | Увеличение числа обустроенных общественных территорий | +3 | | | ед. | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| на 2026 год | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ***7.6.*** | Мобильная утилизационная установка в количестве 1 ед. | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **15000,0** | **0,0** | **15000,0** | **0,0** | **0,0** | Ввод объекта ветеринарии | | | +1 | ед. | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***7.7.*** | Благоустройство парка и памятника погибшим воинам в годы Великой отечественной войны в с.Аксел Темниковского муниципального района | село Аксел | 89649404 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **4487,0** | **0,0** | **4487,0** | **0,0** | **0,0** | Увеличение числа обустроенных общественных территорий | | | +1 | ед. | | | 12.2026 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 4487,0 | 0,0 | 4487,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***7.8.*** | Строительство пожарно-спасательного центра МЧС России и обеспечение его специализированной тяжелой техникой в г. Темникове | город Темников | 89649101 | Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развития сельских территорий»/Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | **Всего** | **400000,0** | **400000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Ввод пожарно-спасательного центра МЧС России | | | +1 | ед. | | | 12.2028 г. | |
| на 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2028 год | 400000,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого на мероприятия по отраслевому направлению\_ Прочее*** | | | | | ***Итого*** | **573550,2** | **411009,0** | **136382,6** | **908,6** | **25250,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2025 год*** | **7954,7** | **1708,0** | **4188,3** | **58,4** | **2000,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2026 год*** | **99041,7** | **1752,0** | **91891,6** | **165,1** | **5233,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2027 год*** | **18738,7** | **1805,0** | **11413,2** | **187,5** | **5333,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2028 год*** | **418904,0** | **401859,0** | **11422,0** | **190,0** | **5433,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2029 год*** | **16458,6** | **1914,0** | **9628,1** | **165,5** | **4751,0** |  | | |  |  | | |  | |
| ***на 2030 год*** | **12452,5** | **1971,0** | **7839,4** | **142,1** | **2500,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **Всего на реализацию долгосрочного плана развития** | | | | | **Итого** | **2321678,2** | **1020521,8** | **1261776,0** | **14130,4** | **25250,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2025 год** | **191304,7** | **129588,0** | **57825,3** | **1891,4** | **2000,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2026 год** | **222910,8** | **66267,6** | **150057,1** | **1353,1** | **5233,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2027 год** | **464607,8** | **89320,6** | **365833,7** | **4120,5** | **5333,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2028 год** | **1154283,5** | **563240,6** | **580528,1** | **5081,8** | **5433,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2029 год** | **219978,9** | **137782,0** | **76465,4** | **980,5** | **4751,0** |  | | |  |  | | |  | |
| **на 2030 год** | **68592,5** | **34323,0** | **31066,4** | **703,1** | **2500,0** |  | | |  |  | | |  | |